| UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN CHỈ ĐẠO 896 ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 345/QĐ-BCĐ | Điện Biên, ngày 24 tháng 4 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2018

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020" tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-BCĐ896 ngày 12/9/2017 của Trưởng ban Chỉ đạo 896 tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-BCĐ896 ngày 15/3/2018 của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018;

Xét đề nghị của Công an tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 532/TTr-CAT-PC64 ngày 16/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 896 tỉnh) có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 896, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo 896 Trung ương; - Bộ Công an; - TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - LĐ UBND tỉnh; - Như Điều 4; - Lưu: VT, NC. | TRƯỞNG BAN CHỦ TỊCH UBND TỈNH Mùa A Sơn |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 345/QĐ-BCĐ ngày 24/4/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Điện Biên)

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | CƠ QUAN THỰC HIỆN | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Mở hội nghị triển khai xây dựng cơ sở DLQG về DC |  |  |  |  |
|  | Triển khai các văn bản có liên quan đến cơ sở DLQG về DC, hoạch định các bước tiến hành xây dựng cơ sở DLQG về DC trên địa bàn tỉnh. | Tháng 4/2018 | - Ban Chỉ đạo 896 tỉnh; - Ban Chỉ đạo 896 huyện, thị xã, thành phố. | Tổ chức hội nghị triển khai từ cấp tỉnh đến cấp huyện. |
| II. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an khảo sát bổ sung, xây dựng thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán dự án. | Quý I và Quý II/2018 | Công an tỉnh | Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán dự án kèm theo bản thiết kế kỹ thuật thi công chi tiết. |
| 2 | Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư tại địa phương. | Tháng 4, 5/2018 | Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố. | Tổ chức 10 lớp tập huấn tại các huyện, thị xã, thành phố. |
| 3 | Tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Quý II, Quý III, Quý IV/2018 | - Công an tỉnh chủ trì; - UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp. | - Phiếu thu thập thông tin dân cư - Scan phiếu gửi Bộ Công an nhập vào hệ thống CSDLQG về DC. |
| 4 | Tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn từ Trung ương đến địa phương. | Quý III và Quý IV/2018 | Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an. | Hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy trạm, máy chủ và đường truyền. |
| III. Các hoạt động khác |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục triển khai thực hiện và đẩy mạnh truyền thông về Chỉ thị 07/CT-TTg, Đề án 896 và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. | Trong năm 2018 | - Sở Thông tin Truyền thông chủ trì - Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp. | Tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng cơ sở DLQG về DC |