| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 50/BXD-HĐXD V/v trả lời kiến nghị của công dân Quản Hữu Quân | Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019 |

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 943/VPCP-ĐMDN ngày 31/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp câu hỏi của công dân Quản Hữu Quân có hỏi về trình tự thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các trường hợp điều chỉnh thiết kế được quy định tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Việc điều chỉnh thiết kế, phát sinh khối lượng phải được các bên có liên quan (chủ đầu tư đơn vị giám sát, đơn vị thi công, đơn vị thiết kế) xác nhận tại hiện trường. Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư về các nội dung điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh thiết kế dẫn đến phải điều chỉnh dự án được quy định tại Khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ hướng dẫn công dân Quản Hữu Quân nghiên cứu, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, QLKT(NTL-04). | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |