| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 651/KH-UBND | Bắc Kạn, ngày 19 tháng 11 năm 2019 |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CÔNG BỐ MỨC ĐỘ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CÁC CẤP TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai việc đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) các cấp tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, nắm bắt hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng CQĐT thực tế tại các đơn vị, địa phương; đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể; kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện ứng dụng CNTT hiệu quả, đúng quy định.

2. Yêu cầu: Công tác đánh giá hiện trạng, nhu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đồng bộ; kết quả đối chiếu đảm bảo chính xác để làm cơ sở phê duyệt kết quả xếp hạng mức độ xây dựng chính quyền điện tử của các đơn vị, địa phương trong năm 2019.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019: Thực hiện theo Quy trình tại Phụ lục 1 gửi kèm Kế hoạch này.

2. Kiểm tra, đối chiếu số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn:

2.1. Hình thức: Thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, địa phương.

2.2. Nội dung:

- Trên cơ sở báo cáo số liệu đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các đơn vị, địa phương (đã gửi qua Phần mềm đánh giá chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn), các Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp, đối chiếu và thống nhất lại số liệu (nếu cần thiết) của đơn vị, địa phương.

- Danh sách đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn và thông báo tới các đơn vị, địa phương để phối hợp kiểm tra sau ngày 06 tháng 12 năm 2019.

2.3. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra: Xong trước ngày 25 tháng 12 năm 2019.

2.4. Quy trình kiểm tra:

- Bước 1: Đơn vị, địa phương được kiểm tra báo cáo tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại đơn vị theo mẫu đề cương báo cáo (Phụ lục 2) kèm theo Kế hoạch này.

- Bước 2: Đoàn kiểm tra tiến hành việc kiểm tra, đối chiếu số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện của đơn vị, địa phương.

- Bước 3: Tiến hành thảo luận, ghi nhận kết quả và đề xuất kiến nghị của các bên liên quan.

- Bước 4: Thống nhất lại số liệu mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của đơn vị, địa phương (nếu cần thiết).

- Bước 5: Lập và thống nhất biên bản kiểm tra.

3. Công bố mức độ xây dựng CQĐT các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019:

3.1. Thời gian công bố: Trong tháng 01 năm 2020.

3.2. Hình thức công bố: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đảm bảo yêu cầu, chất lượng và thực hiện việc tổng hợp, rà soát số liệu và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mức độ xây dựng CQĐT của các đơn vị, địa phương theo quy định.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, đối chiếu số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

- Cung cấp nội dung, danh sách đơn vị, địa phương cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu và các nội dung liên quan khác cho các Đoàn kiểm tra.

- Chuẩn bị kinh phí kiểm tra cho các Đoàn kiểm tra theo quy định.

2. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh: Ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, đối chiếu số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả sau khi kiểm tra.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thực hiện cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời trên Phần mềm đánh giá chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

- Chuẩn bị báo cáo, tài liệu và các điều kiện liên quan khác để làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh (khi đơn vị, địa phương thuộc diện đối tượng kiểm tra).

Trên đây là Kế hoạch triển khai đánh giá, công bố mức độ xây dựng CQĐT các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng./.

| Nơi nhận: Gửi bản điện tử: - CT, PCT UBND tỉnh; - Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh; - Các sở, ban, ngành (t/h); - UBND các huyện, thành phố (t/h) ; - UBND các xã, phường, thị trấn (t/h); - Lưu: VT, Nhung. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CÁC CẤP TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

| STT | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Thời hạn thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập số liệu đánh giá |  |  | 100% các đơn vị cung cấp đủ số liệu theo yêu cầu. |
| 1.1 | Mở đợt đánh giá theo các chỉ tiêu về đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên phần mềm Đánh giá Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. | Sở TT&TT | 20/11 |  |
| 1.2 | Điền số liệu vào phần mềm | Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; | 20 -> 25/11/2019 | Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, thị trấn; UBND huyện cập nhật xong dữ liệu của cấp mình. |
| 1.3 | Phê duyệt số liệu cấp xã; Tổng hợp hoàn thiện số liệu cấp huyện. | UBND các huyện, thành phố | 05/12/2019 | UBND các huyện phê duyệt số liệu cấp xã gửi về Sở TTTT; tổng hợp vào số liệu cấp huyện để hoàn thiện và gửi về Sở TTTT. |
| 2 | Tổng hợp, rà soát số liệu |  |  |  |
| 2.1 | Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, rà soát số liệu của các đơn vị gửi về. Với những số liệu không logic, yêu cầu các đơn vị cung cấp tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình bổ sung. | Sở TT&TT | 06/12-20/12/2019 | Thu thập được số liệu đảm bảo tính logic. Lập danh sách những đơn vị đối chiếu số liệu trực tiếp. |
| 2.2 | Thực hiện kiểm tra mức độ xây dựng Chính quyền điện tử và đối chiếu số liệu trực tiếp tại các đơn vị | Các đoàn Kiểm tra của BCĐ XD CQĐT tỉnh. | 06 -> 25/12/2019 | Kiểm tra, đối chiếu hoàn thiện số liệu |
| 3 | Thông báo kết quả sơ bộ (đến thời điểm 15/11/2019) | Sở TT&TT | Trước 31/12/2019 | Đánh giá xếp loại sơ bộ cho các đơn vị, địa phương trên phần mềm. |
| 4 | Tổng hợp, bổ sung, điều chỉnh số liệu đến 31/12/2019 | Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, thị trấn; UBND các huyện, thành phố. | 05/01/2020 | Số liệu bổ sung, điều chỉnh của các đơn vị. |
| 5 | Tổng hợp, trình UBND tỉnh công bố Kết quả đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019 | Sở TT &TT | Trong tháng 01/2020 | Quyết định của UBND tỉnh |

PHỤ LỤC 2:

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ:

Thực hiện đánh giá chung về đảm bảo hạ tầng, nhân lực, tình hình sử dụng các phần mềm dùng chung, chuyên ngành, công tác đảm bảo ATTT tại đơn vị.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại đơn vị:

2. Kết quả triển khai: Thực hiện đánh giá dựa trên các nội dung tiêu chí tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn. Gồm các nội dung:

2.1. Về điều kiện sẵn sàng CQĐT:

- Cơ sở hạ tầng CNTT:

- Nguồn nhân lực CNTT:

- Môi trường chính sách về ứng dụng CNTT:

2.2. Về kết quả CQĐT:

- Mức độ hiện diện (tính minh bạch):

- Mức độ tương tác:

- Mức độ giao dịch:

- Mức độ chuyển đổi:

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

2. Khó khăn, hạn chế

3. Nguyên nhân

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ