| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2870/QĐ-UBND | Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1927/SXD-QLN2 ngày 27/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định 1451/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh như sau: Hoàn thành trước ngày 31/5/2018.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các PVP UBND tỉnh; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Lưu: VT, XD1. - Gửi: + Bản giấy: CĐT và TP không nhận VBĐT; + Bản ĐT: Các TP còn lại. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đặng Quốc Khánh |
| --- | --- |