| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 201/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2020 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 719/TTr-SXD ngày 25/5/2020 Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch UBND tỉnh; B/c - Các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 2 (thi hành): - Các Phó VP UBND tỉnh; - Lưu VT. (VH) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thực |
| --- | --- |

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH TUYÊN QUANG DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

(Kèm theo Quyết định số: 201/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

| TT | Tên dự án/Loại nhà | Vị trí, địa điểm | Diện tích sử dụng đất/đất ở (m2) | Quy mô dân số dự kiến (người) | Số lượng (căn) | Mật độ xây dựng | Chiều cao tầng tối đa | Hệ số sử dụng đất | Tổng diện tích sàn xây dựng (m2) | Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Khu đô thị Thành Hưng City 1 | Phường Tân Quang, phường Phan Thiết | 986.800,00 | 7.404,00 |  |  |  |  | 920.554,61 | 337/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh | Dự án hoàn vốn của dự án BT đường Lý Thái Tổ |
| 1 | Nhà ở liền kề |  | 98.876,30 |  | 824,00 | 78,00 | 4,50 | 3,51 | 347.055,81 |  |  |
| 2 | Nhà phố thương mại (shophouse) |  | 91.941,40 |  | 766,00 | 75,00 | 4,50 | 3,38 | 310.761,93 |  |  |
| 3 | Biệt thự, Nhà vườn |  | 40.429,20 |  | 135,00 | 60,00 | 3,00 | 1,80 | 72.772,56 |  |  |
| 4 | Nhà ở tái định cư |  | 12.603,90 |  | 126,00 | 70,00 | 3,00 | 2,10 | 26.468,19 |  |  |
| 5 | Nhà ở xã hội |  | 61.234,50 |  |  | 67,10 | 3,98 | 2,67 | 163.496,12 |  |  |
| 1.2 | Khu đô thị Thành Hưng City 2 | Phường Ỷ La | 804.300,00 | 6.500,00 |  |  |  |  | 608.491,75 | 404/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh | Dự án hoàn vốn của dự án BT đường Lý Thái Tổ |
| 1 | Nhà ở liền kề |  | 120.167,60 |  | 953,00 | 78,00 | 3,50 | 2,73 | 328.057,55 |  |  |
| 2 | Nhà phố thương mại (shophouse) |  | 16.165,40 |  | 293,00 | 75,00 | 4,50 | 3,38 | 54.639,05 |  |  |
| 3 | Biệt thự, nhà vườn |  | 57.340,50 |  | 184,00 | 60,00 | 3,00 | 1,80 | 103.212,90 |  |  |
| 4 | Nhà ở xã hội |  | 49.032,90 |  |  | 50,00 | 5,00 | 2,50 | 122.582,25 |  |  |
| 1.3 | Khu đô thị Thành Hưng Mimosa | Xã An Tường (nay là phường An Tường) | 654.342,20 | 4.996,00 |  |  |  |  | 678.536,08 | 336/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh | Dự án hoàn vốn của dự án BT đường Lý Thái Tổ; hiện tại nhà đầu tư đã xin chuyển sang hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất |
| 1 | Nhà ở liền kề + Nhà phố thương mại (shophouse) |  | 89.885,00 |  | 576,00 | 80,00 | 4,50 | 3,60 | 323.586,00 |  |  |
| 2 | Biệt thự |  | 61.293,30 |  | 136,00 | 50,00 | 3,50 | 1,75 | 107.263,28 |  |  |
| 3 | Nhà vườn |  | 39.682,50 |  | 205,00 | 75,00 | 3,50 | 2,63 | 104.364,98 |  |  |
| 4 | Nhà ở xã hội + Nhà ở tái định cư |  | 49.973,70 |  |  | 66,75 | 3,94 | 2,63 | 131.430,83 |  |  |
| 5 | Nhà tái định cư tại chỗ |  | 5.945,50 |  |  | 80,00 | 2,50 | 2,00 | 11.891,00 |  |  |
| 1.4 | Khu đô thị sinh thái Phú Lâm Ci ty | Phường Mỹ Lâm (trước là xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn) | 541.700,00 | 4.996,00 |  |  |  |  | 105.285,15 | 407/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh | Dự án hoàn vốn của dự án BT đườngPhạm Văn Đồng; hiện tại nhà đầu tư đã xin chuyển sang hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất |
| 1 | Nhà phố thương mại (shophouse) |  | 1.616,00 | 161,60 | 10,00 | 75,00 | 5,00 | 3,75 | 6.060,00 |  |  |
| 2 | Biệt thự |  | 38.072,40 | 536,23 | 71,00 | 40,00 | 2,00 | 0,80 | 30.457,92 |  |  |
| 3 | Biệt thự VIP |  | 21.792,10 | 990,55 | 22,00 | 30,00 | 2,00 | 0,60 | 13.075,26 |  |  |
| 3 | Nhà vườn |  | 10.336,00 | 287,11 | 36,00 | 60,00 | 3,00 | 1,80 | 18.604,80 |  |  |
| 4 | Nhà chia lô |  | 3.471,00 | 216,94 | 16,00 | 80,00 | 3,00 | 2,40 | 8.330,40 |  |  |
| 5 | Nhà tái định cư |  | 13.693,70 | 169,06 | 81,00 | 70,00 | 3,00 | 2,10 | 28.756,77 |  |  |
| 1.5 | Khu đô thị An Mỹ Hưng | Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang và xã Đội Bình, huyện Yên Sơn | 159.220,00 | 1.140,00 |  |  |  |  | 234.617,20 | 332/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh | Dự án hoàn vốn của dự án BT đường Lý Thái Tổ; hiện tại nhà đầu tư đã xin chuyển sang hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất |
| 1 | Nhà chia lô liền kề |  | 42.232,00 |  | 385,00 | 90,00 | 5,00 | 4,00 | 168.928,00 |  |  |
| 2 | Biệt thự đơn lập |  | 7.521,00 |  | 34,00 | 60,00 | 3,00 | 1,80 | 13.537,80 |  |  |
| 3 | Nhà ở xã hội |  | 13.552,00 |  |  | 90,00 | 3,00 | 2,70 | 36.590,40 |  |  |
| 4 | Nhà tái định cư tại chỗ (dân cư ổn định) |  | 3.276,00 |  |  | 95,00 | 5,00 | 4,75 | 15.561,00 |  |  |
| 1.6 | Khu đô thị Dịch vụ và dân cư Nông Tiến | Phường Nông Tiến | 327.900,00 | 2.280,00 |  |  |  |  | 384.133,00 | 270/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh | Dự án hoàn vốn của dự án BT Khu liên hợp thể thao (giai đoạn 1); hiện tại nhà đầu tư đã xin chuyển sang hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất |
| 1 | Nhà chia lô liền kề (5x20m; 5x22m; 8x15m) |  | 66.256,00 |  | 581,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 265.024,00 |  |  |
| 2 | Biệt thự đơn lập (10x20m) |  | 13.230,00 |  | 41,00 | 60,00 | 3,00 | 1,80 | 23.814,00 |  |  |
| 2 | Biệt thự song lập (15x20m) |  | 14.209,00 |  | 67,00 | 70,00 | 3,00 | 2,10 | 29.838,90 |  |  |
| 3 | Nhà ở xã hội (chung cư + chia lô) |  | 24.243,00 |  | 164,00 | 90,00 | 3,00 | 2,70 | 65.456,10 |  |  |
| 4 | Nhà tái định cư tại chỗ |  | 14.555,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Khu đô thị Dịch vụ và dân cư An Phú | Phường An Tường (trước là xã An Tường) | 525.434,00 | 3.420,00 |  |  |  |  | 456.919,60 | 295/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh | Dự án hoàn vốn của dự án BT Khu liên hợp thể thao (giai đoạn 1); hiện tại nhà đầu tư đã xin chuyển sang hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất |
| 1 | Nhà chia lô liền kề |  | 74.199,00 |  | 721,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 296.796,00 |  |  |
| 2 | Biệt thự đơn lập + song lập |  | 53.090,00 |  | 245,00 | 60,00 | 3,00 | 1,80 | 95.562,00 |  |  |
|  | Nhà ở xã hội (chung cư) |  | 10.077,00 |  |  | 40,00 | 5,00 | 2,00 |  |  |  |
| 3 | Nhà ở xã hội (chia lô ) |  | 1.661,00 |  | 26,00 | 80,00 | 2,00 | 1,60 | 2.657,60 |  |  |
| 4 | Nhà tái định cư tại chỗ |  | 15.476,00 |  |  | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 61.904,00 |  |  |
| 1.8 | Khu đô thị Đông Sơn | Phường Hưng Thành | 980.014,00 | 7.600,00 |  |  |  |  | 893.048,60 | 306/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh | Dự án hoàn vốn của dự án BT Khu liên hợp thể thao (giai đoạn 1) |
| 1 | Nhà chia lô liền kề |  | 131.775,00 |  | 462,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 527.100,00 |  |  |
| 2 | Biệt thự đơn lập + song lập |  | 81.208,00 |  | 968,00 | 60,00 | 3,00 | 1,80 | 146.174,40 |  |  |
|  | Nhà ở xã hội (chung cư) |  | 56.088,00 |  |  | 60,00 | 5,00 | 3,00 | 168.264,00 |  |  |
| 3 | Nhà ở xã hội (chia lô) |  | 8.739,00 |  | 118,00 | 90,00 | 2,00 | 1,80 | 15.730,20 |  |  |
| 4 | Nhà tái định cư tại chỗ |  | 8.945,00 |  |  | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 35.780,00 |  |  |
| 1.9 | Khu đô thị mới bên bờ sông Lô | Phường Hưng Thành | 198.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  | 272.103,07 | 361/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND thành phố Tuyên Quang | Công ty CP đầu tư Sơn Phúc đề xuất |
| 1 | Nhà chia lô liền kề |  | 51.153,10 |  | 509,00 | 90,00 | 5,00 | 4,50 | 230.188,95 |  |  |
| 2 | Biệt thự |  | 6.337,30 |  | 30,00 | 65,00 | 5,00 | 3,25 | 20.596,23 |  |  |
| 3 | Nhà ở xã hội |  | 13.736,73 |  |  | 30,00 | 5,00 | 1,50 | 20.605,10 |  |  |
| 4 | Đất dân cư tự điều chỉnh |  | 178,20 |  |  | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 712,80 |  |  |
| 1.10 | Khu đô thị mới phường Tân Hà | Phường Tân Hà | 981.900,00 | 9.350,00 | 2.282,00 |  |  |  | 961.323,53 | 294/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND thành phố Tuyên Quang | Dự án hoàn vốn của dự án BT đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện lỵ Yên Sơn |
| 1 | Nhà chia lô liền kề |  | 72.255,00 |  | 400,00 | 85,00 | 4,50 | 3,83 | 276.375,38 |  |  |
| 2 | Nhà phố thương mại (shophouse) |  | 20.770,00 |  | 124,00 | 85,00 | 4,50 | 3,83 | 79.445,25 |  |  |
| 3 | Biệt thự |  | 178.354,00 |  | 559,00 | 35,00 | 4,50 | 1,58 | 280.907,55 |  |  |
| 4 | Nhà ở xã hội Chia lo |  | 80.147,00 |  | 1.199,00 | 90,00 | 4,50 | 4,05 | 324.595,35 |  |  |
| II | HUYỆN YÊN SƠN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Khu dân cư sinh thái Mimosa | xã Nhữ Khê và xã Nhữ Hán |  |  |  |  |  |  | 117.676,20 | 37/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện Yên Sơn | Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng đề xuất |
| 1 | Nhà chia lô liền kề |  | 12.960,40 |  | 72,00 | 90,00 | 3,00 | 2,70 | 34.993,08 |  |  |
| 2 | Biệt thự, nhà vườn |  | 137.805,20 |  | 118,00 | 30,00 | 2,00 | 0,60 | 82.683,12 |  |  |