| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 743/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 476/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1592/BKHĐT-KTNN ngày 23 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện các dự án tại Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Quyết định số 476/QĐ-TTg), chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ và địa phương:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án tại địa phương theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật đầu tư công.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tổ chức, thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sử dụng kinh phí bồi thường theo Quyết định số 476/QĐ-TTg.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án sử dụng kinh phí bồi thường theo Quyết định số 476/QĐ-TTg xây dựng tiến độ công việc cụ thể của từng dự án; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi và tổng hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT; - UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, QHĐP; - Lưu: VT, NN (2b). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Lê Văn Thành |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHI TIẾT DỰ ÁN ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số: 743/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tỉnh Hà TĩnhTỉnh Hà TĩnhTỉnh Hà Tĩnh |  |  |
|  | Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022 |  |  |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu | Xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh | 30/6/2022 |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim | Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà | 30/6/2022 |
| 3 | Dự án nạo vét và chỉnh tuyến luồng, cửa vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ | Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân | 30/6/2022 |
| 4 | Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng | Xã Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên | 30/6/2022 |
| II | Tỉnh Quảng BìnhTỉnh Quảng BìnhTỉnh Quảng Bình |  |  |
| II.1 | Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2021Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2021Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2021 |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng các bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Ngư Thủy Bắc (thôn Bắc Hòa và thôn Tân Hải) | Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy | 31/12/2021 |
| 2 | Dự án xây dựng các bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Ngư Thủy Bắc (thôn Tân Thuận, thôn Tân Hòa và thôn Trung Thành) | Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy | 31/12/2021 |
| 3 | Dự án xây dựng các bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Ngư Thủy Trung | Xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy | 31/12/2021 |
| 4 | Dự án xây dựng các bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Ngư Thủy Nam | Xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy | 31/12/2021 |
| 5 | Dự án xây dựng bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá tại các xã vùng cửa sông Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh | Xã Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh | 31/12/2021 |
| 6 | Dự án nạo vét luồng lạch vào chợ cá kết hợp kè chống sạt lở 2 bên hói, xã Hiền Ninh | Xã Hiền Ninh, Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh | 31/12/2021 |
| 7 | Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ, phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản tại xã Đồng Trạch và xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch | Xã Đồng Trạch và xã Hải Phú, huyện Bố Trạch | 31/12/2021 |
| 8 | Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ, phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch | Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch | 31/12/2021 |
| 9 | Xây dựng công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản phường Quảng Phúc | Phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn | 31/12/2021 |
| 10 | Dự án xây dựng các bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Hải Ninh | Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh | 31/12/2021 |
| 11 | Nạo vét khu vực cửa sông Roòn | Huyện Quảng Trạch | 31/12/2021 |
| II.2 | Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022 |  |  |
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Gianh | Xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch | 30/6/2022 |
| 2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá thị xã Ba Đồn | Các xã: Quảng Minh, Quảng Văn, Quảng Lộc thuộc thị xã Ba Đồn | 30/6/2022 |
| 3 | Dự án xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Quảng Trạch | Huyện Quảng Trạch | 30/6/2022 |
| 4 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình (Dự án Khu neo đậu Chợ Gộ xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) | Xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh | 30/6/2022 |
| 5 | Nạo vét cửa Sông Lý Hòa | Xã Hải Phú, Đức Trạch, huyện Bố Trạch | 30/6/2022 |
| 6 | Xây dựng bến cá và nâng cấp chợ cá Đồng Hới | Phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới | 30/6/2022 |
| 7 | Đầu tư xây dựng Bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Nhân Trạch | Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch | 30/6/2022 |
| 8 | Đầu tư xây dựng Bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá Đức Trạch | Xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch | 30/6/2022 |
| 9 | Đầu tư xây dựng Bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Thanh Trạch và xây dựng các công trình phụ trợ, phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản tại khu nuôi trồng thủy sản tập trung xã Mỹ Trạch | Xã Thanh Trạch, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch | 30/6/2022 |
| II.3 | Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2022 |  |  |
|  | Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản | Một số huyện, thị xã, thành phố ven biển tỉnh Quảng Bình | 31/12/2022 |
| III | Tỉnh Quảng TrịTỉnh Quảng TrịTỉnh Quảng Trị |  |  |
|  | Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2022 |  |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng | Thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh | 30/6/2022 |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong | Xã Triệu An, huyện Triệu Phong | 30/6/2022 |
| 3 | Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh | Xã Gio Mai và Gio Việt, huyện Gio Linh | 30/6/2022 |
| 4 | Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản của các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng | Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng | 30/6/2022 |
| IV | Tỉnh Thừa Thiên HuếTỉnh Thừa Thiên HuếTỉnh Thừa Thiên Huế |  |  |
| IV.1 | Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2021Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2021Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2021 |  |  |
| 1 | Dự án cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão | Huyện Phú Vang | 31/12/2021 |
| 2 | Dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão | Huyện Phú Lộc | 31/12/2021 |
| 3 | Dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải | Huyện Phú Vang | 31/12/2021 |
| IV.2 | Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2022Các dự án được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2022 |  |  |
|  | Dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản | Huyện Phú Lộc | 31/12/2022 |