| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 10871/BGTVT-KCHT V/v các vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện (09 tháng) hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021. | Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021 |

| Kính gửi: | - Cục Đường sắt Việt Nam; - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. |
| --- | --- |

Bộ GTVT nhận được Công văn số 2295/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 08/10/2021 về việc báo cáo về các vướng mắc, tồn tại kết quả thực hiện (09 tháng) hợp đồng đặt hàng bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 của Tổng công ty ĐSVN. Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021

- Ngày 13/10/2021, Bộ GTVT có Công văn số 10720/BGTVT-KCHT về công tác giám sát, kiểm soát chất lượng; kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; trong đó giao Cục trưởng Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với Tổng công ty ĐSVN rà soát, thống nhất và thực hiện ký kết Phụ lục Hợp đồng đối với nội dung nêu trên làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- Ngày 12/10/2021, Bộ GTVT có Quyết định số 1785/QĐ-BGTVT về giao điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước.

- Căn cứ Văn bản ủy quyền số 4618/BGTVT-KCHT ngày 21/5/2021 Bộ trưởng Bộ GTVT, giao Cục trưởng Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với Tổng công ty ĐSVN khẩn trương thực hiện việc ký kết điều chỉnh Hợp đồng đặt hàng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021 về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 để triển khai thực hiện theo quy định.

2. Đối với công tác triển khai thực hiện bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021, Bộ GTVT đã có Công văn số 9443/BGTVT-KCHT ngày 10/9/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Yêu cầu Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 tại Công văn nêu trên và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về tiến độ thực hiện.

3. Đối với công tác xây dựng định mức

- Theo đề xuất của Cục ĐSVN tại Công văn số 2295/CĐSVN- QLXD&KCHT ngày 08/10/2021 về sử dụng nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế đường sắt năm 2021 để thực hiện xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành theo hình thức Thông tư là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tiếp theo Công văn số 10545/BGTVT-KCHT ngày 07/10/202, Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐSVN khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện trước Bộ trưởng Bộ GTVT./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu VT, KCHT(V.Cg). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Đông |
| --- | --- |