| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2167/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN GIẢI NGÂN THỎA THUẬN VAY CHÍNH PHỦ ĐAN MẠCH CHO DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13819/BTC-QLN ngày 02 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đan Mạch cho Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 2. Bộ Tài chính ký thư gửi Ngân hàng Nordea để Dự án có nguồn vốn tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và phía Đan Mạch (Đại sứ quán Đan Mạch, Nhà tài trợ DSIF) khẩn trương xử lý các vướng mắc của Dự án và bảo đảm việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho Dự án phù hợp với tiến độ thực hiện.

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình:

- Rà soát lại quá trình thực hiện Dự án, làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong việc thực hiện, giải ngân Dự án, rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo Chủ dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cam kết với nhà tài trợ.

- Chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh (bao gồm phí cam kết) do việc gia hạn thời gian giải ngân của Thỏa thuận vay Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh; - Như Điều 5; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: TH, KTTH; - Lưu: VT, QHQT (2). NL. | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Bình Minh |
| --- | --- |