| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 05/TB-VPCP | Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 VÀ VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì buổi làm việc về triển khai các dự án thành phần trên tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, đại diện các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu và và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của các địa phương. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

Tuyến đường Vành đai 3 và Vành đai 4 có vai trò rất quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối trực tiếp 05 địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mặc dù các địa phương và các Bộ ngành đã cố gắng triển khai thực hiện trong thời gian qua, tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và khó khăn trong cân đối ngân sách địa phương, tiến độ triển khai chậm so với yêu cầu. Việc sớm đầu tư khép kín và khai thác hiệu quả đồng bộ các dự án là hết sức cần thiết, do vậy, yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tích cực, chủ động hơn trong công tác triển khai thủ tục đầu tư các Dự án.

2. Đối với dự án đường Vành đai 3:

- Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì chuẩn bị, nghiên cứu tổng thể Dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư; khẩn trương rà soát kỹ chi phí đầu tư xây dựng và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp nhất về tổng thể và đối với từng đoạn tuyển; phấn đấu hoàn thành, trình Quốc hội vào tháng 3 năm 2022.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chủ động bố trí tối đa vốn ngân sách địa phương tham gia dự án.

3. Đối với đường Vành đai 4: Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương, chủ động tổ chức thực hiện đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng tại các Văn bản: số 122/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2021, số 149/TB-VPCP ngày 04 tháng 6 năm 2021, số 180/TB-VPCP ngày 09 tháng 7 năm 2021, số 5607/VPCP-CN ngày 18 tháng 9 năm 2021, số 1263/TTg- CN ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c); - Các Bộ: KHĐT, GTVT, TN&MT, TC, XD, NN&PTNT, QP; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh; - Tỉnh ủy, UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, NN, KTTH; - Lưu: VT, CN (2) TTH. | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Cao Lục |
| --- | --- |