| BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 70/BVHTTDL-DSVH V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022 |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 28/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được hồ sơ Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị thẩm định Dự án và Biên bản thống nhất ý kiến Nhân dân về phương án tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy ngày 15/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, nội dung: Tu bổ Nghi môn, Tiền tế, Thiêu hương, Đại bái, Hậu cung; tôn tạo Tả mạc, Hữu mạc, nhà bia liệt sỹ; xây dựng am hóa sớ, nhà phụ trợ (thủ từ, bếp, vệ sinh), sân vườn, tường rào (bao gồm Tả môn, Hữu môn hai bên Tiền tế) và hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Đối với Thiêu hương, Đại bái, Hậu cung: Cần bảo tồn tối đa các cấu kiện, thành phần kiến trúc: Gia cố, tu bổ cấu kiện gỗ cổ, cũ còn tốt, chỉ thay mới các cấu kiện đã hư hỏng hoàn toàn khi có sự đồng ý của Hội đồng đánh giá sau hạ giải di tích; tái sử dụng tối đa ngói cũ, tái định vị các chi tiết bằng đá (chân tảng, bó thềm…); gông bó để bảo quản, lắp dựng lại con giống và các chi tiết nề ngõa có giá trị nghệ thuật.

- Bảo tồn nguyên vẹn các thành phần trang trí có chạm khắc ở bẩy, cốn..., chỉ tu bổ, gia cố các cấu kiện này.

- Có phương án tận dụng các viên ngói cũ để tái sử dụng.

- Bổ sung phương án bảo quản, tu bổ và giữ gìn các đồ thờ tự.

- Đối với Tả môn, Hữu môn: Chỉ làm 02 trụ (không làm theo dạng cổng hộp), phía trên tạo hai lớp mái và chương cửa, chiều cao tối đa 4m.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước Nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; - Sở VHTT Hà Nội; - Lưu: VT, DSVH, NMK.07. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Đạo Cương |
| --- | --- |