| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 127/KH-UBND | Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố ban hành Quy định phân công tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1233/KH&ĐT-ĐTTĐ ngày 29-03-2022 về Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư của Thành phố năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội và các quy định của pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các chương trình, dự án, phục vụ các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

- Thông qua kiểm tra phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án.

- Phát hiện những hạn chế, bất cập của quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư, các quy định có liên quan.

- Hoạt động kiểm tra, đánh giá có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Kết quả giám sát, kiểm tra phản ảnh đầy đủ, trung thực, khách quan.

- Linh hoạt áp dụng phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm tra, đánh giá đầu tư, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra của các cơ quan thanh, kiểm tra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra, đánh giá

Các chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của cấp Thành phố theo phân cấp, bao gồm: Chương trình, Dự án đầu tư công; Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá đầu tư

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và lồng ghép các nội dung kiểm tra của cơ quan đầu mối chủ trì giám sát quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố.

Đối với nội dung kiểm tra chuyên ngành của các sở quản lý chuyên ngành thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP và Điều 9 Quy định của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/ 02/2022 của UBND Thành phố.

3. Danh mục chương trình, dự án kiểm tra, đánh giá đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện

3.1. Danh mục chương trình, dự án đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện kiểm tra

- Dự án vốn đầu tư công tại Phụ lục 1. Cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện kiểm tra - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Dự án vốn nhà nước ngoài đầu tư công tại Phụ lục 2. Cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện kiểm tra - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo Phụ lục 3. Cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện kiểm tra - Sở Giao thông vận tải.

- Dự án vốn khác tại Phụ lục 4. Cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện kiểm tra - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.2. Danh mục các chương trình, dự án đầu tư thực hiện kiểm tra ngoài danh mục dự án tại điểm 3.1 nêu trên

- Các dự án đầu tư vốn khác tại Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố về tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai: Các sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung, trách nhiệm, nhiệm vụ được UBND Thành phố giao tại Kế hoạch số 235/KH-UBND.

- Giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đề xuất UBND Thành phố tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, thời hạn hoàn thành trước 30/4/2022

- Kiểm tra khi thực hiện điều chỉnh chương trình, dự án: Các chương trình, dự án đầu tư khi phê duyệt điều chỉnh làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng vốn đầu tư phải thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá trước khi thực hiện điều chỉnh chương trình, dự án theo quy định. Các cơ quan được giao đầu mối kiểm tra, đánh giá Quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố chủ động thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định. Cơ quan thẩm định điều chỉnh dự án có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư liên hệ cơ quan đầu mối kiểm tra, thực hiện kiểm tra trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án.

- Kiểm tra giá sát chuyên ngành đối với các dự án đầu tư:

Các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Khoa học và Công nghệ và các sở chuyên chuyên ngành khác tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên ngành đối với các dự án đầu tư tại kế hoạch này; đồng thời tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, tổ chức thực hiện giám sát chuyên ngành đối với các dự án đầu tư không thuộc kế hoạch này thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình; thực hiện cơ chế phối hợp với cơ quan đầu mối chủ trì giám sát và chế độ báo cáo theo quy định.

3.3. Thực hiện đánh giá đầu tư

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn tối thiểu 05 dự án đầu tư công tại Phụ lục 01 thực hiện đánh giá theo kế hoạch và đột xuất. Giao các sở quản lý chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục, Văn hóa - Thể thao lựa chọn tối thiểu 02 dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý, tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư hoặc đánh giá tác động của dự án theo quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ và phân công của UBND Thành phố tại Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

4. Phương thức thực hiện

- Thông qua báo cáo hoặc thành lập Đoàn giám sát, đánh giá theo quy định của Nghị định 29/2021/NĐ-CP.

- Trường hợp thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, cơ quan đầu mối thực hiện được chủ động quyết định thực hiện các bước của một cuộc kiểm tra, đánh giá theo quy định.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện kiểm tra, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 88, 89, 90 Nghị định 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các cơ quan rà soát nhiệm vụ, kinh phí đã được Thành phố bố trí trong kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để đề xuất kinh phí cần bổ sung thực hiện (nếu cần thiết) gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố bổ sung dự toán chi thường xuyên theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện

- Chủ động lựa chọn, quyết định phương thức thực hiện kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án thuộc danh mục kế hoạch theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá. Tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định.

- Được UBND Thành phố ủy quyền chủ động tổ chức kiểm tra đối với các chương trình, dự án chưa có trong danh mục kế hoạch ban hành tại văn bản này thuộc diện phải thực hiện kiểm tra trước khi thực hiện điều chỉnh chương trình, dự án theo quy định tại các Điều 43, 50, 56, 62 Nghị định 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra các chương trình, dự án theo chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Các sở quản lý chuyên ngành

- Phối hợp cùng cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện giám sát dự án đầu tư theo cơ chế quy định tại Điều 3 Quy định của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành, quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP và Điều 9 Quy định của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư, đánh giá tác động đối với các sở quản lý chuyên ngành được UBND Thành phố giao nhiệm vụ tại điểm 3.3 khoản 3 mục II văn bản này.

3. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra

Chuẩn bị, cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan, đoàn kiểm tra; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện. Triển khai thực hiện thông báo, kết luận của cơ quan kiểm tra.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

- Tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và chế xuất của thành phố Hà Nội theo phân công của UBND Thành phố tại khoản 1 Điều 8 Quy định của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND trước ngày 30/4/2022 báo cáo UBND Thành phố đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Thành phố.

5. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng, ban hành quy định phân công tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của cấp huyện quản lý; thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/4/2022; báo cáo UBND Thành phố đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi.

- Tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư của huyện năm 2022 theo quy định; thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/5/2022 báo cáo UBND Thành phố và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư của huyện năm 2022 theo quy định; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

6. Thực hiện chế độ báo cáo

Các sở quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và Điều 11 Quy định của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Thành ủy; để b/cáo - Thường trực HĐND TP; để b/cáo - Các PCT UBND TP; - VPUB TP: CVP, các PCVP, Các phòng: ĐT,KT, KGVX; - Lưu VT, ĐT (18476) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Minh Hải |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2022 CỦA THÀNH PHỐ
 (Dự án đầu tư công)
(Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND Thành phố)

| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư/ nhà đầu tư | Địa điểm thực hiện | Nguồn vốn | Thời gian thực hiện | Dự kiến thời gian kiểm tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh | Ban ĐTXD CT cấp nước, thoát nước và MT | Đông Anh | NSTP | 2018-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 2 | Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc CAP Yên Nghĩa | BQL dự án ĐTXD Công trình VH - XH | Hà Đông | NSTP | 2019-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 3 | Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc CAP Trung Sơn Trầm |  | Sơn Tây | NSTP | 2019-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 4 | Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc CA TT Tây Đằng |  | Ba Vì | NSTP | 2019-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 5 | Xây dựng mới trạm bơm và hoàn chỉnh hệ thống tiêu Yên Sơn, huyện Quốc Oai (Trạm bơm tiêu Yên Sơn) | BQLDA ĐTXD nông nghiệp và PTNT | Quốc Oai | NSTP | 2019-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 6 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu T1B và hệ thống kênh tiêu Hát Môn (gồm kênh tiêu Hát Môn. B1, B2, B3), huyện Phúc Thọ |  | Phúc Thọ | NSTP | 2021-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 7 | Cải tạo nâng cấp sông Cầu Bây, Gia Lâm |  | Gia Lâm | NSTP | 2020-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 8 | Cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch | Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông | Đống Đa | NSTP | 2021-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 9 | Dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường bao quanh Làng giáo dục Quốc tế |  | Nam Từ Liêm, Hoài Đức | NSTP | 2020-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 10 | Đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao, quận Hà Đông đến đường 70, quận Nam Từ Liêm |  | Nam Từ Liêm | NSTP | 2019-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 11 | Đầu tư xây dựng cầu Chiếc |  | Thường Tín | NSTP | 2018-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 12 | Xây dựng tuyến đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài, đoạn qua KCN Quang Minh I |  | Mê Linh | NSTP | 2015-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 13 | Dự án đầu tư xây dựng đường vào khu công nghiệp sạch Sóc Sơn |  | Sóc Sơn | NSTP | 2019-2022 | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 14 | Xây dựng trụ sở TAND quận Hà Đông | Ban QLDA DTXD Công trình DD và CN | Hà Đông | NSTP | 2018-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 15 | Xây dựng trụ sở TAND huyện Thanh Trì |  | Thanh Trì | NSTP | 2018-2022 |  |  |
| 16 | Xây dựng trụ sở TAND quận Bắc Từ Liêm |  | Bắc Từ Liêm | NSTP | 2020-2022 |  |  |
| 17 | Xây dựng trụ sở VKSND huyện Thường Tín |  | Thường Tín | NSTP | 2018-2022 |  |  |
| 18 | Xây dựng tuyến đường số 8 và một số tuyến kết nối khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm |  | Bắc Từ Liêm | NSTP | 2020-2022 |  |  |
| 19 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn tương ứng từ K0+200 đến K0+300 đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì | Sở NN & PTNN | Ba Vì | NSTP | 2021-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 20 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng đoạn tương ứng từ K3+150 đến K3+430 và từ K3+760 đến K4+100 đê Hữu Đà thuộc địa bàn xã Sơn Đà, huyện Ba Vì | Sở NN&PTNN | Ba Vì | NSTP | 2021-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 21 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở mái thượng lưu đê hữu Đáy đoạn từ K15+750 đến K15+950, thuộc địa bàn xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai | Sở NN&PTNN | Quốc Oai | NSTP | 2021-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 22 | Xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở kè Sơn Tây trên địa bàn xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây | Sở NN & PTNN | Sơn Tây | NSTP | 2021-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 23 | Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư quanh mương Thụy Khuê | UBND quận Tây Hồ (Ban QLDA ĐTXD quận) | Tây Hồ | NSTP |  | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 24 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu |  |  | NSTP |  | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 25 | Xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì | UBND quận Nam Từ Liêm (Ban QLDA DTXD) | Quận Nam Từ Liêm | NSTP +NS quận | 2017-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 26 | Xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung Văn (đoạn ven sông Nhuệ) |  |  | NSTP +NS quận | 2018-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 27 | Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến Khu nhà ở Trung Văn và đến nút giao đường Lương Thế Vinh - đường Hồ Mề Trì |  |  | NSTP +NS quận | 2019-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 28 | Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm | UBND huyện Gia Lâm (Ban QLDA ĐTXD huyện) | Gia Lâm | NSTP | 2020-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 29 | Nâng cấp cải tạo tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ | UBND huyện Thanh Trì | Thanh Trì | NSTP | 2020-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 30 | Nâng cấp tuyến tỉnh lộ 428 từ Km6+585 đến Km 14+780 (tỉnh lộ 75 cũ) từ cầu Quảng Tái (xã Trung Tú) đến Cống Thần (xã Minh Đức), huyện Ứng Hòa | UBND huyện Ứng Hòa | Ứng Hòa | NSTP | 2020-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 31 | Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 429C đoạn từ Cầu Bầu đến cầu Hậu Xá, huyện Ứng Hòa |  |  | NSTP | 2020-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 32 | Nạo vét, cứng hoá bờ kênh Tân Phương, kết hợp giao thông huyên Ứng Hoà |  |  | NSTP | 2011-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 33 | Dự án xây dựng đường trục chính Bắc - Nam khu đô thị Quốc Oai kéo dài, đoạn Km4+340 đến Km 7+315 | UBND huyện Quốc Oai | Quốc Oai | NSTP | 2018-2021 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 34 | Đường vành đai Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là vành đai Khu công nghệ cao Hòa Lạc), huyện Quốc Oai |  |  | NSTP | 2020-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 35 | Nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh lộ 418 đoạn Km0+Km3 thị xã Sơn Tây | UBND thị xã Sơn Tây | Sơn Tây | NSTP | 2018-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 36 | Cầu Cộng qua Sông Tích |  |  | NSTP | 2019-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 37 | Cải tạo kênh tiêu T1 đoạn qua thị xã Sơn Tây |  |  | NSTP | 2019-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 38 | Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ | UBND huyện Chương Mỹ | Chương Mỹ | NSTP |  | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 39 | Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư trên địa bàn khu Đồng Giải, Sơn Đồng, xã Tiên Phương, Chương Mỹ (Phục vụ GPMB tuyến đường Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai) |  |  | NSTP |  | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 40 | Xây dựng đường nối Quốc lộ 32 - Nghĩa trang Yên Kỳ - hồ suối Hai huyện Ba Vì (giai đoạn 1) | UBND huyện Ba Vì | Ba Vì | NSTP | 2019-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |
| 41 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường TL 412 từ thị trấn Tây Đằng và khu du lịch hồ Suối Hai |  |  | NSTP | 2020-2022 | Quý III- Quý IV/2022 |  |

*Thời gian thực hiện là dự kiến, có thể thay đổi phù hợp với thực tế

PHỤ LỤC 2:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2022 CỦA THÀNH PHỐ
(Dự án vốn nhà nước ngoài đầu tư công)
(Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND Thành phố)

| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm thực hiện | Thời gian thực hiện | Dự kiến thời gian kiểm tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm đầu cuối xe bus | Tổng công ty vận tải | Bắc Từ Liêm | Quý I/2018- 2019 | Quý II/2022 |  |
| 2 | Xây dựng nhà ở hạ tầng xã hội ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình | Tổng công ty đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC | Thanh trì | Năm 2021- 2022 | Quý II/2022 |  |
| 3 | Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên | Công ty CP Hanel | Long Biên | Quý I/2011 - Quý IV/2017 | Quý II/2022 |  |

PHỤ LỤC 3:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2022
(Dự án PPP)
(Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND Thành phố)

| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm thực hiện | Thời gian thực hiện | Dự kiến thời gian kiểm tra, đánh giá đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Dự án xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì | Công ty cổ phần BITEXCO | Hoàng Mai Thanh Trì | Đến hết Quý I/2023 | Quý II/2022 |  |
| 2 | Dự án đường vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng đến quốc lộ 1A), quận Hoàng Mai | Liên danh: Công ty CP kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội & Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà | Hoàng Mai | Đến hết năm 2022 | Quý II-Quý IV/2022 |  |
| 3 | Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây | Tổng Công ty XD công trình giao thông 5 - CTCP | Hà Đông Phú Xuyên Ứng Hòa Thanh Oai | Đến hết Quý II/2022 | Quý I-Quý II/2022 |  |
| 4 | Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | Đống Đa Thanh Xuân Hoàng Mai Hai Bà Trưng | Trong năm 2022 | Quý II-Quý IV/2022 |  |
| 5 | Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường 2,5 theo hình thức hợp đồng BT | Công ty CP đầu tư phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng | Hai Bà Trưng Hoàng Mai | Quý II/2020 | Quý II-Quý IV/2022 |  |

PHỤ LỤC 4:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2022 CỦA THÀNH PHỐ
(Dự án vốn khác)
(Kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND Thành phố)

| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm thực hiện | Dự kiến thời gian kiểm tra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng tại thôn Văn Hội và thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên | Công ty cổ phần Hanel Mirolin | Phú Xuyên | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 2 | Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên tại Khu 17 mẫu, thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Minh | Phú Xuyên | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 3 | Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên tại Xứ Đồng Đầm Hai, Chùa Ba, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên | Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng Chí Cường | Phú Xuyên | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 4 | Cụm công nghiệp Ngọc Mỹ - Thạch Thán tại xã Ngọc Mỹ và xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai | Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DSG | Quốc Oai | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 5 | Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa tại Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai | Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Dương | Quốc Oai | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 6 | Cụm công nghiệp Dục Tú tại Xã Dục Tú, huyện Đông Anh | Công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội | Đông Anh | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 7 | Cụm công nghiệp Thụy Lâm tại Xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh | Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình | Đông Anh | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 8 | Cụm công nghiệp Liên Hà 2 tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư XD Việt Nam | Đông Anh | Quý I-Quý III/2022 |  |
| 9 | Cụm công nghiệp Cầu Bầu - giai đoạn 2 tại Thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa | Công ty cổ phần Hà Thành-BQP | Ứng Hòa | Quý II-Quý IV/2022 |  |
| 10 | Cụm công nghiệp Xà Cầu - giai đoạn 2 tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa | Công ty cổ phần Hà Thành-BQP | Ứng Hòa | Quý II-Quý IV/2022 |  |
| 11 | Cụm công nghiệp Đông Phú Yên tại Xã Phú Nghĩa, xã Đông Phương Yên và xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ | Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ | Chương Mỹ | Quý II-Quý IV/2022 |  |
| 12 | Cụm công nghiệp Song Phượng tại Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long | Đan Phượng | Quý II-Quý IV/2022 |  |
| 13 | Cụm công nghiệp Thanh Thùy - Giai đoạn 2 tại xã Thanh Thùy, huyện Đan Phượng | Công ty cổ phần Tập đoàn Thăng Long Việt Nam | Đan Phượng | Quý II-Quý IV/2022 |  |
| 14 | Cụm công nghiệp Phú Thị - GĐ2 tại xã Phú Thị và xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | Công ty Cổ phần Phát triển FUJI Hà Nội | Gia Lâm | Quý II-Quý IV/2022 |  |
| 15 | Cụm công nghiệp CN3 tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn | Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC - Công ty TNHH MTV | Sóc Sơn | Quý II-Quý IV/2022 |  |